Nhiệm vụ 1:

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: chưa Done PBI-04, PBI-05 => Còn thiếu 2 chức năng, chưa được kiểm thử |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Cô Mai -> Anh Phúc -> Chị Vy Người demo: Thu An |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Anh chị có thể cho chúng tôi biết những khó khăn nhất mà đội ngũ mắc phải không? - Điều gì ở hệ thống mà khiến anh chị chưa hài lòng nhất? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2:

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Thời gian PO trình diễn và giới thiệu PBI đang quá dài, nên điều chỉnh lại khoảng tầm 5 – 10’ |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Phù hợp, giữ nguyên |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Điều chỉnh thời gian chốt góp ý lên khoảng 10 phút |

Nhiệm vụ 3:

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Đội cần thống nhất được với đội cách làm và bàn luận xem đủ điều kiện để làm trong Sprint Goal sau hay không, chưa cần hứa vội vì nó nằm ngoài mục đích Sprint Goal ban đầu |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Cần được khắc phục ngay trong Sprint Sau |